Cahier des charges — BiblioUniv — Répartition du développement

Projet : BiblioUniv, plateforme SaaS multi-tenant de bibliothèques numériques universitaires

Équipe : Ibrahima Dione & Becaye Diouf

Méthode de collaboration : Git, une branche de fonctionnalité par lot de travail

# 1. Contexte et objectif

BiblioUniv est une plateforme SaaS multi-tenant : chaque établissement universitaire est un tenant isolé, avec son propre catalogue, ses propres étudiants et son propre administrateur. Trois acteurs : Étudiant, Administrateur d'établissement, Administrateur de plateforme. La base technique (authentification JWT, isolation par tenant, architecture Spring Boot en couches) reprend le projet starter déjà fourni.

# 2. Périmètre fonctionnel complet (issu du cahier des charges BiblioUniv)

## 2.1 Étudiant

- Authentification et profil (consulter/modifier les informations autorisées)

- Recherche par titre/mot-clé et filtres (filière, niveau, catégorie, type)

- Consultation de la fiche détaillée d'un ouvrage ou d'un mémoire

- Emprunt numérique (accès temporaire) et suivi de ses emprunts

- Lecture en ligne des documents autorisés

- Recherche et consultation des mémoires soutenus

- Favoris (ajouter/retirer une ressource)

- Historique des emprunts et consultations

- Centre de notifications (nouvelles ressources ciblées, rappels d'échéance, retards, pénalités)

## 2.2 Administrateur d'établissement

- Tableau de bord (emprunts en cours, nombre d'étudiants, nombre de ressources)

- Gestion des comptes étudiants (consulter, ajouter, activer)

- Gestion des filières et des niveaux

- Gestion des catégories

- Gestion des ouvrages numériques (ajouter, modifier, consulter, archiver)

- Gestion des mémoires soutenus (déposer, modifier, archiver)

- Gestion des fichiers numériques associés (ouvrage/mémoire) et de leur disponibilité

- Suivi des emprunts et des dates d'expiration

- Statistiques de base propres à l'établissement

- Publication et ciblage des notifications (par filière, niveau, catégorie)

- Gestion des échéances, rappels et avertissements de retard

- Définition des règles de pénalité (tolérance, avertissement, suspension)

## 2.3 Administrateur de plateforme

- Créer un établissement (tenant) avec nom, code, statut, paramètres

- Configurer un établissement existant (infos, activation)

- Créer le premier administrateur d'un établissement nouvellement créé

- Lister les établissements hébergés

- Activer / désactiver un établissement

- Supervision globale et statistiques agrégées (nb établissements, utilisateurs, ressources)

# 3. Avant de commencer à coder

Étapes de préparation à faire ensemble, avant que chacun ne parte sur sa branche :

- Vérifier que le projet starter démarre en local pour les deux : docker compose up -d puis mvn spring-boot:run

- Vérifier l'accès à la base PostgreSQL et que les migrations existantes s'appliquent sans erreur

- Se connecter avec un compte de test et confirmer que l'authentification renvoie bien un token

- Relire ensemble le modèle de données BiblioUniv (Etablissement, Utilisateur/Etudiant, Filiere, Niveau, Categorie, Ouvrage, Memoire, Fichier, Emprunt, Favori, Historique, Notification, ReglePenalite, Penalite) validé précédemment

- Créer le dépôt Git partagé (ou vérifier l'accès de Becaye au dépôt existant) et créer la branche develop à partir de main si elle n'existe pas

- Se mettre d'accord sur l'IDE / le formatage de code (indentation, imports) pour éviter les conflits inutiles

- Définir un canal de communication pour signaler quand une branche est prête à être relue

# 4. Branches à créer

À créer à partir de develop, sauf indication contraire dans la colonne « Base » du tableau de la section 5 :

git checkout develop && git pull

git checkout -b feature/auth-securite-tenant        # Ibrahima

git checkout -b feature/gestion-etablissements       # Becaye

# une fois auth-securite-tenant fusionnée :

git checkout -b feature/gestion-etudiants             # Ibrahima

# une fois gestion-etablissements fusionnée :

git checkout -b feature/filieres-niveaux-categories   # Becaye

# une fois filieres-niveaux-categories fusionnée :

git checkout -b feature/ouvrages                       # Becaye

git checkout -b feature/memoires-fichiers               # Ibrahima

# une fois ouvrages fusionnée :

git checkout -b feature/recherche-consultation          # Ibrahima

git checkout -b feature/emprunt-lecture                 # Becaye

# une fois recherche-consultation fusionnée :

git checkout -b feature/favoris-historique              # Ibrahima

# une fois emprunt-lecture fusionnée :

git checkout -b feature/notifications-penalites         # Becaye

git checkout -b feature/dashboard-etablissement         # Ibrahima

git checkout -b feature/tests-postman                   # Les deux, en dernier

Chaque branche est poussée sur le dépôt distant dès sa création (git push -u origin <nom-de-branche>) pour que les deux puissent suivre l'avancement.

# 5. Répartition par branche (priorité décroissante)

Convention de nommage : feature/<domaine>-<courte-description>, créée à partir de develop ou de la branche indiquée en colonne « Base ». Chaque branche est fusionnée dans develop via Pull Request après revue croisée.

| Branche Git | Fonctionnalité | Priorité | Responsable | Base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| feature/auth-securite-tenant | Authentification (étudiant + admins), rôles, profil utilisateur, isolation multi-tenant | 1 — Critique | Ibrahima Dione | develop |
| feature/gestion-etablissements | Admin plateforme : créer/configurer un établissement, créer le 1er admin, lister, activer/désactiver, supervision & stats globales | 1 — Critique | Becaye Diouf | develop |
| feature/gestion-etudiants | Admin établissement : consulter, ajouter, activer les comptes étudiants | 2 — Haute | Ibrahima Dione | feature/auth-securite-tenant |
| feature/filieres-niveaux-categories | Admin établissement : gestion des filières, niveaux et catégories | 2 — Haute | Becaye Diouf | feature/gestion-etablissements |
| feature/ouvrages | Admin établissement : gestion des ouvrages numériques (CRUD + archivage) | 3 — Moyenne | Becaye Diouf | feature/filieres-niveaux-categories |
| feature/memoires-fichiers | Admin établissement : gestion des mémoires soutenus + fichiers numériques associés | 3 — Moyenne | Ibrahima Dione | feature/filieres-niveaux-categories |
| feature/recherche-consultation | Étudiant : recherche, filtres, fiche détaillée d'une ressource, mémoires soutenus | 4 — Moyenne | Ibrahima Dione | feature/ouvrages |
| feature/emprunt-lecture | Étudiant : emprunt numérique, suivi des emprunts, lecture en ligne ; Admin : suivi des emprunts | 4 — Moyenne | Becaye Diouf | feature/ouvrages |
| feature/favoris-historique | Étudiant : favoris, historique des emprunts et consultations | 5 — Basse | Ibrahima Dione | feature/recherche-consultation |
| feature/notifications-penalites | Centre de notifications, publication ciblée, rappels d'échéance, retards, règles de pénalité | 5 — Basse | Becaye Diouf | feature/emprunt-lecture |
| feature/dashboard-etablissement | Admin établissement : tableau de bord et statistiques de base | 6 — Basse | Ibrahima Dione | feature/emprunt-lecture |
| feature/tests-postman | Tests unitaires + collection Postman couvrant les modules livrés | 7 — À faire en dernier | Ibrahima Dione & Becaye Diouf | develop |

# 6. Détail des lots

## 6.1 Ibrahima Dione

- feature/auth-securite-tenant : login (étudiant, admin établissement, admin plateforme), gestion des rôles, isolation des données par établissement, profil utilisateur (consulter/modifier)

- feature/gestion-etudiants : lister, ajouter, activer les comptes étudiants de son établissement

- feature/memoires-fichiers : dépôt et modification des mémoires soutenus, archivage, association et disponibilité des fichiers numériques

- feature/recherche-consultation : recherche par titre/mot-clé, filtres (filière/niveau/catégorie/type), fiche détaillée ouvrage/mémoire, recherche des mémoires soutenus

- feature/favoris-historique : ajout/retrait de favoris, historique des emprunts et consultations

- feature/dashboard-etablissement : synthèse de l'activité (emprunts en cours, nb étudiants, nb ressources), statistiques de base

## 6.2 Becaye Diouf

- feature/gestion-etablissements : créer/configurer un établissement, créer le premier administrateur, lister, activer/désactiver, supervision globale et statistiques agrégées

- feature/filieres-niveaux-categories : CRUD filières, niveaux, catégories, toujours filtrés par établissement

- feature/ouvrages : ajout, modification, consultation, archivage des ouvrages numériques

- feature/emprunt-lecture : demande d'emprunt numérique, suivi des emprunts (statut, dates), lecture en ligne des documents autorisés, vue admin des emprunts en cours

- feature/notifications-penalites : centre de notifications, ciblage par filière/niveau/catégorie lors d'une publication, rappels avant échéance, avertissement de retard, règles et application des pénalités

# 7. Normes de développement Git

## 7.1 Branches

- main : code de production, toujours stable

- develop : branche d'intégration, chaque feature y est fusionnée après revue

- feature/<domaine>-<description> : une branche par lot du tableau ci-dessus, créée depuis develop ou depuis la branche indiquée en colonne « Base »

## 7.2 Commits

Convention de commits (Conventional Commits) :

- feat: nouvelle fonctionnalité

- fix: correction de bug

- test: ajout/modification de tests

- refactor: réécriture sans changement de comportement

- docs: documentation (README, Postman, cahier des charges)

Exemple : feat(ouvrages): ajouter l'archivage d'un ouvrage

## 7.3 Pull Requests

- Une PR par branche de fonctionnalité, ciblant develop

- Titre clair + description des endpoints ajoutés/modifiés

- Revue croisée obligatoire : Ibrahima relit les PR de Becaye et inversement avant fusion

- La branche ne doit pas casser la compilation ni les tests existants (mvn test avant de pousser)

## 7.4 Qualité

- Respecter l'architecture en couches déjà en place (controller/service/repository/dto/mapper/domain)

- Toute nouvelle requête de repository doit être filtrée par établissement, sans exception

- Ne jamais exposer l'identifiant d'établissement comme champ modifiable dans les DTO entrants

- Documenter les nouveaux endpoints dans la collection Postman

# 8. Ordre de fusion recommandé

1) feature/auth-securite-tenant et feature/gestion-etablissements en parallèle (fondations). 2) feature/gestion-etudiants et feature/filieres-niveaux-categories. 3) feature/ouvrages et feature/memoires-fichiers. 4) feature/recherche-consultation et feature/emprunt-lecture. 5) feature/favoris-historique et feature/notifications-penalites. 6) feature/dashboard-etablissement. 7) feature/tests-postman en tout dernier.